PERSONAL RESEARCH & BUILDING ROADMAP

AI Native 学习方向 V1.1

企业级解决方案架构与落地六个月规划

图 - 拆 - 练 - 用 - 证 - 迭代

个人目标  从企业平台产品与架构经验出发，升级为能够完成业务判断、产品设计、AI 架构、工程验证与治理闭环的企业级 AI Native 解决方案架构者。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.1（个人优化版） |
| 周期 | 6个月 / 24周，建议每周 8-10 小时 |
| 主项目 | AI Native 企业项目治理助手 |
| 核心原则 | 一个主项目贯穿到底；每月交付可运行增量；所有结论用评测证据验证 |
| 版本日期 | 2026年8月14日 |

# 一、优化结论：你的 AI Native 学习方向

方向定义  你的最佳方向不是成为大模型算法研究员，也不是追逐 Agent 工具，而是成为“企业级 AI Native 解决方案架构者”：能把真实企业问题转化为可验证、可集成、可治理的 AI Native 系统。

这条路线与你现有的企业平台、统一身份与权限治理、BPM/流程、产品规划和系统方案能力形成复利。六个月的重点不是补齐所有 AI 知识，而是建立一条可重复的能力链：识别高价值场景 → 选择 AI/规则/Workflow/Agent → 设计 Context 与 Tool → 快速实现 → 建立评测 → 设计权限、审计和人工接管 → 用真实案例证明价值。

## 1.1 目标角色与边界

| 维度 | 明确选择 |
| --- | --- |
| 目标角色 | 企业级 AI Native 解决方案架构者 / AI Native 产品与架构负责人 |
| 核心优势 | 企业业务理解、平台产品设计、身份权限、流程治理、方案表达与跨系统协同 |
| 重点补齐 | LLM 应用工程、Context 工程、Agent/Workflow、Tool/MCP、评测与可观测、AI 安全治理 |
| 不作为主线 | 模型训练与算法研究、追逐全部框架、纯 Prompt 技巧、无业务锚点的 Demo 堆积 |
| 能力证明 | 能够交付端到端 MVP、架构方案、评测报告、治理模型与真实场景复盘 |

## 1.2 六个月后的目标状态

- 能判断一个企业需求应使用规则、传统工作流、单次 LLM、Agent，还是混合架构，并说明成本与风险。

- 能设计 Model、Instruction、Context、Retrieval、Tool、State、Human Approval、Evaluation、Observability 的完整关系。

- 能把权限、数据范围、委托身份、审计、幂等、回滚和人工接管纳入 Agent 执行链。

- 能借助 Codex 等编程代理完成可运行原型，并读懂关键代码、接口、日志和测试结果。

- 能用真实案例和评测集证明系统的业务价值、可靠性与治理边界。

- 形成个人《企业级 AI Native 解决方案方法论 V0.1》。

# 二、对 V1.0 的问题诊断与优化

V1.0 的知识结构完整、方法意识正确，适合作为领域地图；问题在于它尚未充分转化为适合你的个人能力增长系统。以下不是推翻原规划，而是把它从“知识型路线图”升级为“证据驱动的研究与交付路线”。

| 问题 | 具体表现 | V1.1 优化 |
| --- | --- | --- |
| 方向过宽 | 六个月同时覆盖世界观、RAG、Agent、MCP、企业治理和完整项目，每一块都容易停留在概念层。 | 围绕一个企业主项目纵向迭代，只学习解决下一阶段问题所需的知识。 |
| 实践启动偏晚 | 完整 MVP 到第23周才实现，前期产出以图和拆解为主。 | 第4周交付首个垂直切片；之后每月都有可运行版本。 |
| 评测不足 | 有产出但缺少数据集、基线、失败分类和量化门槛，容易把“能跑”当成“有效”。 | 第3周建立评测集；每次版本升级必须有对比报告。 |
| 治理介入过晚 | 权限、审计、HITL 到第5个月集中学习，前四个月容易形成错误工程习惯。 | 从第1个月起设置只读、最小权限、确认点和审计；第5个月系统化加固。 |
| MCP 定位易混淆 | 把 MCP Tool 与企业 Capability Map 紧密绑定，容易误把协议等同于企业能力架构。 | 先做业务能力与 API/Tool 契约，再判断是否需要 MCP 作为适配协议。 |
| 工具绑定 | 实践示例偏向单一编程代理，可能把平台能力误当成通用原理。 | 原理和产出工具中立；Codex/Claude Code 等只作为实现加速器。 |
| 产出数量过多 | 24张图、24份拆解和多个 Demo，容易造成形式负担与维护债务。 | 每周只保留一张更新图、一份主资料卡、一个代码增量和一份简短评测。 |
| 个人优势利用不足 | 路线接近通用 AI 工程师培养，没有把权限、流程、平台治理经验变成差异化。 | 主项目以项目治理为场景，权限、流程、审计成为贯穿式设计主题。 |

# 三、个人能力地图：六条主线

| 主线 | 必须掌握 | 能力证明 |
| --- | --- | --- |
| 业务与产品 | 场景价值、用户旅程、任务边界、AI适用性、ROI假设 | 用例卡、PRD、价值与风险假设 |
| 模型交互 | Instruction、Structured Output、Tool Calling、模型选择、成本/延迟 | 结构化任务 Demo 与模型对比 |
| Context 工程 | 来源、检索、组装、引用、状态、Memory、权限过滤、生命周期 | Context Map 与检索评测 |
| Workflow / Agent / Tool | 模式选择、执行状态、重试、幂等、退出条件、工具契约 | 可追踪的任务执行链 |
| 工程与评测 | 数据集、基线、自动评测、人工评审、Tracing、回归、版本管理 | Eval 集、失败分类和版本报告 |
| 治理与安全 | 身份委托、最小权限、审批、审计、注入防护、数据边界、人工接管 | 权限模型、威胁模型与控制矩阵 |

# 四、贯穿六个月的主项目

## 4.1 项目定义：AI Native 企业项目治理助手

选择一个你熟悉且能持续获得真实材料的项目治理场景，把制度、项目计划、周报/月报、合同条款、风险记录和整改任务串成一个受控闭环。它既能承载 LLM、Context、Agent 和 Tool，也能发挥你在企业平台、流程与权限治理方面的积累。

## 4.2 最小业务闭环

- 输入：项目资料、制度规则、当前状态与用户目标。

- 理解：识别任务类型、项目对象、风险信息与缺失上下文。

- 分析：检索证据，形成结构化风险、依据、影响和建议。

- 决策：规则可确定的走 Workflow；模糊判断由模型处理；高风险动作转人工。

- 执行：先只读查询，再逐步开放“创建整改任务”等可逆 Tool。

- 验证：记录输入、上下文、工具调用、结果、人工反馈、耗时和成本。

## 4.3 六个月统一验收指标

| 指标 | 最低门槛 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 评测样本 | 不少于30个真实或脱敏案例，覆盖正常、缺失、冲突和越权输入 | 版本化 Eval 数据集 |
| 结构化完整率 | 关键字段有效填充率 ≥ 90% | 自动字段检查 |
| 证据正确率 | 重要判断可追溯到正确来源，抽检正确率 ≥ 90% | 引用与人工复核记录 |
| 工具可靠性 | 受控测试中 Tool 成功率 ≥ 95%，失败可解释、可重试 | 调用日志与失败分类 |
| 权限安全 | 测试集中不得出现未授权读取或未经确认的高风险写操作 | 权限测试与审计日志 |
| 用户价值 | 目标用户对输出“直接采用或小改后采用”的比例 ≥ 80% | 至少5次真实案例评审 |
| 性能成本 | 记录 P50/P95 延迟和单任务成本，并能解释主要消耗 | 版本对比报告 |

# 五、学习与实践方法：图 - 拆 - 练 - 用 - 证

| 步骤 | 每周动作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 图 | 更新当前问题在能力图和主项目架构中的位置。 | 只维护一张活图，不重复画孤立概念图。 |
| 拆 | 精读1份官方资料或高质量工程样本，拆出决策、边界和失败条件。 | 一页资料卡，可回答“为什么这样设计”。 |
| 练 | 实现本周最小代码增量或可执行实验。 | 可复现、有输入输出、有日志。 |
| 用 | 放入项目治理真实案例，观察业务价值和使用摩擦。 | 至少1个场景记录和人工反馈。 |
| 证 | 用评测集、测试和指标证明改动是否更好。 | 保留基线、结果、失败样本和结论。 |
| 迭代 | 更新架构图、待办与认知边界，决定下周唯一重点。 | 明确继续、调整或停止的证据。 |

时间分配  建议每周 8-10 小时：20% 读与拆，50% 实现，20% 评测，10% 复盘。若只有 5 小时，优先保留“一个可运行增量 + 一次评测”，减少资料与图表数量。

# 六、六个月 / 24周研究与建设路线

## 第1月：建立工程基线并跑通第一个垂直切片

本月目标：不要先学完整套理论；先建立最小系统、真实样本和评测基线，证明端到端链路能够工作。

| 周次 | 核心问题 | 实践与产出 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | AI Native 对项目治理改变什么？ | 确定3个候选场景；用价值、复杂度、风险矩阵选择主场景；建立能力图 V1.0。 | 用例边界清楚；能说明哪里不需要 AI。 |
| 第2周 | 自然语言如何进入业务对象？ | 实现 Prompt/Instruction + Structured Output，把项目风险转为固定 Schema。 | 10个样本可运行；字段错误有记录。 |
| 第3周 | 怎样证明输出不是“看起来不错”？ | 建立首批20个 Eval 案例、评分规则和失败分类；保存基线结果。 | 基线可重复；至少识别3类失败。 |
| 第4周 | 怎样形成最小业务闭环？ | 完成“输入资料 → 风险结构化 → 建议 → 人工确认”的 V0.1。 | 现场演示成功；有架构图、代码、测试和复盘。 |

## 第2月：Context、检索与可信证据

本月目标：让系统拿到正确、可追溯且符合权限的数据，避免把 RAG 简化为向量库搭建。

| 周次 | 核心问题 | 实践与产出 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第5周 | 上下文来自哪里、谁负责、能否使用？ | 建立项目、用户、组织、权限、制度、合同、历史状态的 Context Map。 | 每类 Context 有来源、Owner、时效和权限说明。 |
| 第6周 | 检索真的改善结果吗？ | 实现关键词/元数据/向量等检索基线，对召回率、噪声和成本做比较。 | 同一 Eval 集有无检索对比；保留失败样本。 |
| 第7周 | 模型如何获得最小充分上下文？ | 实现 Context 组装、引用、冲突提示、缺失信息追问和权限前置过滤。 | 关键判断可追溯；越权内容不进入 Context。 |
| 第8周 | 怎样形成可信分析助手？ | 发布 V0.2：知识查询 + 风险结构化 + 证据引用 + Eval 回归。 | 引用正确率和结构化完整率达到阶段门槛。 |

## 第3月：Workflow、Agent 与受控工具调用

本月目标：先用最简单架构完成任务；只有固定路径无法应对的部分才交给 Agent 动态决策。

| 周次 | 核心问题 | 实践与产出 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第9周 | 单次调用、Workflow、Agent 如何选？ | 对主项目任务做决策树；实现最简单的 Prompt Chaining/路由。 | 每个 AI 决策点有必要性、风险和退出条件。 |
| 第10周 | Tool 怎样才能被模型可靠调用？ | 设计 get_project、get_policy、list_risks 三个只读 Tool；明确 Schema、错误码和权限。 | 参数校验、异常和空结果均有测试。 |
| 第11周 | 执行失败后系统如何恢复？ | 加入状态、超时、重试、幂等、最大轮次、取消和可观测日志。 | 失败可定位；不会无限循环或重复执行。 |
| 第12周 | 怎样从回答升级为受控完成任务？ | 发布 V0.3：任务分解 → 只读 Tool → 风险建议 → 人工确认。 | 30个 Eval 回归；人工可随时接管。 |

## 第4月：企业能力、API/Tool 契约与 MCP

本月目标：先建立企业能力边界和标准契约，再判断 MCP 是否是合适的接入方式；协议不替代业务授权。

| 周次 | 核心问题 | 实践与产出 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第13周 | 哪些企业能力应该开放给 AI？ | 建立 Capability Map，区分查询、建议、创建、审批、变更和高风险操作。 | 每项能力有Owner、数据边界、风险等级和API契约。 |
| 第14周 | MCP 解决什么，不解决什么？ | 拆 Host/Client/Server、生命周期、授权与能力协商；与普通 API/SDK 比较。 | 能解释何时用 MCP、何时直接 API 更简单。 |
| 第15周 | Agent 以谁的身份执行？ | 设计用户身份、Agent委托、Tool权限、数据权限、动作权限和审批链。 | 完成权限矩阵与5类越权测试。 |
| 第16周 | 如何形成可替换的能力接入层？ | 发布 V0.4：选择一个能力实现 MCP Server 或标准 API Adapter，并保持业务契约独立。 | 两种客户端可理解同一能力；审计信息完整。 |

## 第5月：评测、可观测、成本与治理加固

本月目标：把治理从原则变成可执行控制，把可靠性从主观感受变成版本化指标。

| 周次 | 核心问题 | 实践与产出 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第17周 | 怎样看清一次 Agent 运行？ | 记录模型调用、Context、Tool、状态转换、人工介入、Token、延迟与成本。 | 一个失败案例可沿 Trace 完整复盘。 |
| 第18周 | 系统会在哪些攻击和异常下失控？ | 测试提示注入、恶意文档、工具误选、数据泄露、越权、幻觉和冲突信息。 | 形成威胁模型、红队样本和控制措施。 |
| 第19周 | 如何优化质量/成本/延迟？ | 比较模型、Context 长度、缓存、路由和降级策略；保留质量与成本曲线。 | 至少完成一次有证据的架构取舍。 |
| 第20周 | 怎样达到企业可控试点标准？ | 发布 V0.5：Guardrail、权限、审批、审计、降级和 Eval 门禁。 | 高风险动作100%确认；关键回归测试通过。 |

## 第6月：产品化、真实验证与个人方法论

本月目标：把技术原型收敛为可讲清、可演示、可评价、可继续建设的企业级方案。

| 周次 | 核心问题 | 实践与产出 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第21周 | 产品和架构是否对齐真实任务？ | 完善用户旅程、PRD、总体架构、数据流、权限流、异常流和部署视图。 | 需求、架构、接口、测试能够相互追踪。 |
| 第22周 | 怎样让 MVP 可重复交付？ | 完善配置、测试、日志、README、演示数据和一键启动；清理技术债。 | 新环境按文档可启动；核心用例自动测试。 |
| 第23周 | 真实用户是否愿意采用？ | 用不少于5个真实或脱敏案例做用户评审，记录采用、修改、拒绝和原因。 | 形成用户反馈、指标结果和下一版优先级。 |
| 第24周 | 如何形成自己的稳定能力？ | 发布 V1.0 Demo、案例报告、架构包和《企业级 AI Native 解决方案方法论 V0.1》。 | 能够在30分钟内完成演示、解释取舍并回答风险问题。 |

# 七、每周固定 SOP

| 时间 | 动作 | 必须留下的证据 |
| --- | --- | --- |
| 周一 | 定义本周唯一问题；更新能力图和主项目待办。 | 问题陈述 + 成功标准 |
| 周二 | 阅读1份官方/一手资料，拆决策逻辑、边界和失败条件。 | 一页资料卡 |
| 周三-周四 | 完成最小代码增量；要求可运行、可观察、可撤销。 | 代码 + 测试 + Trace/日志 |
| 周五 | 在固定 Eval 集上比较新旧版本，归类失败。 | 评测结果 + 失败样本 |
| 周末 | 映射1个真实企业案例，获得人工反馈并更新认知图。 | 场景复盘 + 下周决策 |

## 7.1 每周知识卡片

| 字段 | 需要回答 |
| --- | --- |
| 本周问题 | 我要解决的唯一问题是什么？ |
| 位置 | 它在个人能力图和主项目架构中处于哪里？ |
| 一手依据 | 官方文档、规范、论文或生产案例告诉了我什么？ |
| 设计选择 | 为什么这样做？替代方案是什么？ |
| 实现 | 本周具体改了什么，如何运行？ |
| 评测 | 基线、新结果和失败样本分别是什么？ |
| 企业边界 | 权限、数据、审计、成本和人工接管有什么要求？ |
| 认知更新 | 我推翻或修正了什么？下一周不做什么？ |

# 八、阶段门禁：没有证据就不升级复杂度

| 月末 | 必须通过的门禁 |
| --- | --- |
| 第1月 | 有真实场景、可运行 V0.1、Eval 基线和失败分类；否则不进入复杂 Agent。 |
| 第2月 | 能够证明检索/Context 改善了结果，并且证据与权限边界正确。 |
| 第3月 | 能解释为什么需要 Agent；工具调用可测试、可停止、可恢复、可人工接管。 |
| 第4月 | Capability、业务 API、Tool 与 MCP 边界清楚；身份委托和权限矩阵完成。 |
| 第5月 | Eval、Tracing、成本、注入防护、审批、审计和降级策略形成闭环。 |
| 第6月 | 真实案例验证通过；产品、架构、实现、测试与治理材料能够一致交付。 |

# 九、停止规则：避免无效学习

- 没有明确业务任务，不新增 Agent；能用规则、检索或固定 Workflow 解决时，先不用自治 Agent。

- 单 Agent 尚未暴露明确瓶颈，不引入多 Agent。

- 没有 Eval 基线，不宣称新 Prompt、模型、RAG 或 Agent 架构“更好”。

- 没有清晰 Capability 与授权模型，不为了使用 MCP 而建设 MCP Server。

- 没有最小权限、确认、审计与回滚，不开放写操作和不可逆 Tool。

- 新框架不能显著改善当前主项目的质量、速度或可维护性，就不切换技术栈。

- 资料不能改变架构图、设计选择、实现或评测，就只进入候选资料库，不进入主线。

# 十、六个月最终交付物

- 《AI Native 企业项目治理助手》可运行 Demo V1.0。

- 《AI Native 企业解决方案总体架构》：业务、模型、Context、Agent/Workflow、Tool、系统集成和治理视图。

- 版本化 Eval 数据集、评分规则、失败分类与 V0.1-V1.0 对比报告。

- 企业 Capability Map、Tool/API 契约与 MCP 选型说明。

- Agent 身份委托、权限、审批、审计、人工接管和威胁模型。

- 真实案例验证报告：采用、修改、拒绝原因与下一版优先级。

- 个人《企业级 AI Native 解决方案方法论 V0.1》。

# 十一、建议的项目资料结构

仓库结构  docs/knowledge-map（能力图）｜docs/source-notes（一手资料卡）｜docs/architecture（架构与治理）｜evals（数据集与评分）｜src（实现）｜tests（自动测试）｜examples（脱敏案例）｜reports（阶段复盘）

每个版本用 Git 分支和 Pull Request 留下可审查的改动。Local 用于真实应用和浏览器验证；Worktree 用于同机并行实验；Cloud 用于已推送代码上的后台任务。任何结论都应能回到具体提交、评测结果和案例记录。

# 十二、官方参考与研究优先级

优先阅读官方规范、官方工程指南和可复现实例；二手文章只用于发现线索，不作为关键架构决策的唯一依据。以下资料用于 V1.1 的方向校准：

- OpenAI - A practical guide to building agents：https://openai.com/business/guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-ai-agents/

- OpenAI - Working with evals：https://developers.openai.com/api/docs/guides/evals

- OpenAI Agents SDK - Agents：https://openai.github.io/openai-agents-python/agents/

- Anthropic - Building effective agents：https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

- Model Context Protocol - Architecture：https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/architecture

- NIST - AI Risk Management Framework / Generative AI Profile：https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

# 十三、版本升级规则

| 版本 | 触发条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| V1.1 | 当前个人六个月主线 | 作为学习、研究、建设和复盘的统一基线。 |
| V1.2 | 时间投入、主项目范围或技术栈确定 | 更新每周任务、命令、指标和资源，不改变目标角色。 |
| V2.0 | 真实项目验证后，能力模型或方法论发生结构性变化 | 以评测、案例和交付证据重构总图。 |

最终原则  你的竞争力不在于知道更多 AI 名词，而在于能够把企业问题转化为受控、可验证、可演进的 AI Native 系统，并用真实证据说明为什么这样设计。