AI Native 学习方向 V1.0

“图—拆—练—用”六个月研究规划

目标：从“会使用 AI”升级为“能设计可落地的 AI Native 企业系统”

| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 规划周期 | 6个月 / 24周 |
| 核心方法 | 图 → 拆 → 练 → 用 → 更新认知图 |
| 定位 | AI Native 企业架构与软件工程研究基线 |

版本日期：2026年8月14日

# 一、版本定位与使用方式

## 1.1 这份 V1.0 的定位

本版本不是“AI工具清单”或“AI编程教程”，而是未来半年 AI Native 研究与实践的主线基线。所有后续学习、实验、知识卡片与项目，优先映射到这张路线图中，避免碎片化学习。

AI Native 学习的核心，不是追工具，而是研究“AI 如何重塑软件工程与企业系统”。

## 1.2 六个月后的目标状态

能解释 AI Native 软件工程与传统软件工程的关键差异。

能独立设计 Agent、Context、Tool/MCP、Workflow 的协同关系。

能将 AI 能力落到企业级流程、权限、治理和执行系统中。

能完成至少一个真实可运行的 AI Native MVP。

形成自己的《AI Native 企业软件工程方法论 V0.1》。

## 1.3 学习法：图—拆—练—用

| 步骤 | 核心动作 | 解决的问题 | 每周最低产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图 | 先建立领域骨架与位置关系 | 知道“学什么、它在哪里” | 一张结构图/认知图 |
| 拆 | 反向拆解顶级论文、产品和工程实践 | 知道“高手为什么这样做” | 一份关键要素拆解 |
| 练 | 针对最薄弱的关键点刻意练习 | 把理解变成可重复能力 | 一个小实验/可运行 Demo |
| 用 | 放进真实企业问题验证 | 证明知识是否真正有价值 | 一个真实场景方案/案例 |

学习不是线性结束，而是每完成一次“用”，都要回到“图”更新自己的认知模型，形成持续迭代闭环。

# 二、AI Native 六个月总图

整体路线按照“认知 → 工程 → Agent → Context/Tool → 企业架构治理 → 完整项目”逐层推进。

| 阶段 | 周次 | 研究主题 | 阶段目标 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 1–4周 | AI Native 世界观 | 理解软件工程为何被重构 | AI Native认知地图 V1.0 |
| 阶段2 | 5–8周 | LLM 应用工程 | 掌握 AI 应用的最小工程闭环 | 企业项目治理助手 V0.1 |
| 阶段3 | 9–12周 | Agent 工程 | 从“回答问题”升级到“完成任务” | 项目治理 Agent V0.1 |
| 阶段4 | 13–16周 | Context + MCP + Tool | 让 AI 获得正确上下文并安全执行 | 企业 Capability Map V1.0 |
| 阶段5 | 17–20周 | 企业架构与治理 | 解决权限、审计、HITL与治理边界 | Agent 权限治理模型 |
| 阶段6 | 21–24周 | 完整 AI Native 项目 | 整合全链路形成可运行 MVP | 完整 Demo + 方法论 V0.1 |

# 三、阶段1：AI Native 世界观（第1–4周）

目标：回答“AI 到底改变了软件工程什么？”，建立后续学习的总骨架。

## 第1周｜图：建立 AI Native 全景图

建立 LLM、Prompt、Context、RAG、Memory、Agent、Workflow、Tool Calling、MCP、Evaluation、Governance、Human-in-the-loop 的位置关系。

| 本周产出 | 《AI Native 软件工程全景图 V1.0》 |
| --- | --- |

## 第2周｜拆：拆顶级思想与工程样本

重点拆解 Software 3.0、Anthropic《Building Effective Agents》以及主流 Agent 体系。关注“界面、能力、流程、执行”发生了什么变化。

| 本周产出 | 《传统软件 vs AI Native 软件变化对照表》 |
| --- | --- |

## 第3周｜练：重构一个熟悉的传统系统

选择 OA审批 / 项目管理 / 权限平台之一，画“传统架构”和“AI Native 架构”两张图，明确哪些页面、菜单、流程被意图与Agent替代。

| 本周产出 | 传统架构 vs AI Native 架构对比 |
| --- | --- |

## 第4周｜用：推演一个真实任务

以“完成项目立项并发起相关流程”为例，推演意图理解、上下文获取、内容生成、流程判断、系统调用、人工确认全过程。

| 本周产出 | 《AI Native 软件工程认知地图 V1.0》 |
| --- | --- |

# 四、阶段2：LLM 应用工程（第5–8周）

目标：理解 AI 应用为什么能工作，以及为什么经常工作不好。

## 第5周｜图：LLM 应用最小结构

建立“用户 → Prompt → Context → LLM → Structured Output → Tool/Application”最小工程模型；理解 Token、Structured Output、Tool Calling。

| 本周产出 | LLM 应用最小架构图 |
| --- | --- |

## 第6周｜拆：RAG 与结构化输出

拆 RAG：文档→Chunk→Embedding→Retrieval→Context→LLM；拆 Structured Output：自然语言→模型理解→Schema→业务对象。

| 本周产出 | RAG/Structured Output 拆解卡 |
| --- | --- |

## 第7周｜练：两个小 Demo

Demo1：企业制度知识问答；Demo2：项目风险信息结构化输出。重点是理解自然语言如何进入业务系统。

| 本周产出 | 2个可运行小 Demo |
| --- | --- |

## 第8周｜用：企业项目治理助手

把制度、项目资料、风险判断组合起来，完成“知识查询 + 结构化分析 + 风险判断”的最小闭环。

| 本周产出 | 《企业项目治理助手 V0.1》 |
| --- | --- |

# 五、阶段3：Agent 工程（第9–12周）

目标：从“AI回答问题”升级到“AI完成任务”。

## 第9周｜图：Agent 最小模型

建立 Goal、Reasoning、Context、Tool、Action、Observation、Feedback 的闭环，理解 Workflow、Planner、Executor、Reviewer、Human Approval。

| 本周产出 | Agent 最小模型图 |
| --- | --- |

## 第10周｜拆：Agent Patterns

重点拆 Prompt Chaining、Routing、Parallelization、Orchestrator-Worker、Evaluator-Optimizer、Autonomous Agent，形成“什么时候用 Workflow，什么时候才用 Agent”的判断规则。

| 本周产出 | 《Agent 模式选型卡》 |
| --- | --- |

## 第11周｜练：项目风险处理 Agent

输入一个真实式项目风险，让 Agent 查询项目资料/合同、判断责任、提出措施并生成整改任务。初期 Tool 可模拟。

| 本周产出 | 项目风险处理 Agent Demo |
| --- | --- |

## 第12周｜用：项目治理 Agent

将 Agent 模式放进熟悉的项目治理场景，验证任务拆解、工具调用、结果反馈和人工接管。

| 本周产出 | 《AI 项目治理 Agent V0.1》 |
| --- | --- |

# 六、阶段4：Context + MCP + Tool（第13–16周）

目标：解决企业 AI 的两个核心问题——“拿到正确上下文”和“安全调用真实能力”。

## 第13周｜图：Context Map

围绕 Agent 建立用户、组织、权限、业务、历史、Memory 等上下文模型，并明确来源、可信度和生命周期。

| 本周产出 | 《企业 Context Map V1.0》 |
| --- | --- |

## 第14周｜拆：Context / Memory / RAG

重点分析什么进入 Context、何时进入、谁决定、是否可信、是否越权、何时清理。

| 本周产出 | Context 工程拆解卡 |
| --- | --- |

## 第15周｜练：MCP Tool

实现/模拟 get_user()、get_project()、create_task() 三个 Tool，让 Claude Code/Agent 能够读取上下文并执行动作。

| 本周产出 | 3个 MCP Tool + 调用链 |
| --- | --- |

## 第16周｜用：Capability Map

将组织、流程、项目等系统能力抽象为 AI 可调用的 Capability/Tool，形成企业级能力地图。

| 本周产出 | 《企业 AI Tool / Capability Map V1.0》 |
| --- | --- |

# 七、阶段5：AI Native 企业架构与治理（第17–20周）

目标：进入企业级落地深水区，解决权限、审计、安全、人机协同和责任边界。

## 第17周｜图：AI Native 企业总体架构

形成“AI Interface → Agent → Context Layer → Runtime/Workflow → Capability Layer → MCP/API/Tools → Enterprise Systems → Governance”的总体架构。

| 本周产出 | 《AI Native 企业总体架构 V1.0》 |
| --- | --- |

## 第18周｜拆：BPM / IAM / 审计

分别拆“固定流程与Agent”“用户权限与Agent身份”“Agent执行与审计责任链”三类核心治理问题。

| 本周产出 | 3份企业治理问题拆解 |
| --- | --- |

## 第19周｜练：Agent 权限治理模型

设计“用户 → Agent身份 → 用户授权 → Tool权限 → 数据权限 → Action权限 → 风险控制”的完整链路。

| 本周产出 | 《Agent 权限治理模型 V1.0》 |
| --- | --- |

## 第20周｜用：真实企业场景推演

以“AI帮项目经理完成项目月报”为例，明确哪些自动完成、哪些需要人确认、哪些禁止自动执行。

| 本周产出 | 人机协同与风险边界表 |
| --- | --- |

# 八、阶段6：完整 AI Native 项目（第21–24周）

目标：把前五个月能力收敛为一个真实可运行的 AI Native MVP。建议项目：AI Native 项目治理助手。

## 第21周｜图：完整系统架构

完成用户、项目治理Agent、Context、Runtime、MCP Tools、企业系统的端到端架构。

| 本周产出 | 项目治理助手完整架构图 |
| --- | --- |

## 第22周｜拆：反向拆自己的设计

回答：哪里必须AI？哪里规则更好？哪里 Workflow？哪里 Agent？哪里必须人工确认？避免“为了AI而AI”。

| 本周产出 | 《架构合理性反向拆解》 |
| --- | --- |

## 第23周｜练：实现 MVP

用 Claude Code 等完成最小可运行链路：用户目标 → Agent理解 → 读取Context → 调用Tool → 执行任务 → 返回结果。

| 本周产出 | 可运行 MVP |
| --- | --- |

## 第24周｜用：真实案例验证与复盘

拿一个真实项目管理案例验证，并把结论沉淀回认知图与方法论。

| 本周产出 | 全景图 V2.0 + Demo + 方法论 V0.1 |
| --- | --- |

# 九、每周固定学习模板

无论学习 MCP、Agent、Memory、RAG 还是治理问题，每周都统一使用同一模板，避免“看了很多却没有形成能力”。

| 步骤 | 每周必须回答的问题 | 最低完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 图 | 它在 AI Native 全景图哪里？上下游是什么？ | 1张结构图/关系图 |
| 拆 | 顶级实践怎么做？为什么这样做？ | 1个高质量案例拆解 |
| 练 | 我最不理解或最薄弱的关键点是什么？能否自己实现？ | 1个实验/代码/模型 |
| 用 | 放进真实企业问题，它解决了什么？边界在哪里？ | 1个真实场景映射 |

## 每周结束后，用一张“知识卡片”完成沉淀：

| 主题 | 本周研究对象 |
| --- | --- |
| 一句话模型 | 它是什么？ |
| 位置 | 它在 AI Native 全景图哪里？ |
| 原理 | 为什么成立？ |
| 边界 | 什么时候不用？ |
| 案例 | 顶级实践怎么做？ |
| 我的实践 | 我具体做了什么？ |
| 新连接 | 与既有知识/企业场景建立了什么连接？ |

# 十、建议学习节奏

| 时间 | 主要动作 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 周一/周二 | 图：建立结构、补齐核心概念 | 知道本周学什么以及它在体系中的位置 |
| 周三 | 拆：研究顶级论文/博客/产品/工程案例 | 理解为什么这样设计 |
| 周四/周五 | 练：用 Claude Code 等完成小实验 | 把理解变成可执行能力 |
| 周末 | 用：映射真实企业问题并更新认知图 | 证明价值并完成内化 |

每周真正留下 3 样东西：1张图 + 1个拆解 + 1个可运行/可推演案例。

# 十一、阶段验收标准

| 阶段 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 第1月 | 能在不查资料的情况下讲清 AI Native 全景结构，并能对一个传统系统做 AI Native 重构推演。 |
| 第2月 | 能独立完成至少一个 RAG/结构化输出小应用，并说清其工程边界。 |
| 第3月 | 能判断 Workflow 与 Agent 的适用边界，并完成一个工具调用型 Agent。 |
| 第4月 | 能设计企业 Context Map、MCP Tool 与 Capability Map，形成“AI如何调用企业系统”的完整认识。 |
| 第5月 | 能设计 Agent 权限、审计、人机协同和风险控制模型。 |
| 第6月 | 能交付一个端到端 AI Native MVP，并通过真实案例验证。 |

# 十二、六个月最终成果清单

《AI Native 企业软件工程全景图 V2.0》

《AI Native 项目治理系统 Demo》

《AI Native 企业软件工程方法论 V0.1》

《企业 AI Tool / Capability Map V1.0》

《Agent 权限治理模型 V1.0》

24张核心认知图 + 24个高质量案例拆解 + 6个阶段性 Demo/阶段成果。

# 十三、V1.0 的长期学习原则

先用“图”知道自己学什么，用“拆”知道高手为什么这么做，用“练”把理解变成能力，用“用”证明它真的有价值。无法进入真实问题的知识，暂时不进入自己的知识体系。

不以“看了多少资料”衡量学习，而以“能否形成结构、实现、应用”衡量。

不追逐所有 AI 新工具，优先学习能够改变软件工程结构的核心能力。

每个新概念都必须回答：位置、原理、边界、案例、实践、连接。

优先研究企业级可落地方向：Agent、Context、Capability、Workflow、权限治理、人机协同。

# 十四、版本升级与后续调用规则

本 V1.0 作为未来 AI Native 学习与研究的默认基线。后续新增资料、工具、实践和观点，不直接堆叠进入主线，而先判断是否能够增强当前结构。

| 版本 | 触发条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 当前六个月研究主线 | 作为默认学习路线与调用基线 |
| V1.1 | 出现更高质量资料、工具或实践，但不改变总体结构 | 局部修订周计划、资源和案例 |
| V2.0 | 对 AI Native 软件工程的总体结构、企业架构或方法论出现明显升级 | 重新整理总图、阶段结构与最终产出 |

## 建议后续调用方式

“基于 AI Native 学习方向 V1.0，规划我本周学习内容。”

“基于 AI Native 学习方向 V1.0，把这个新概念放回全景图里。”

“基于 AI Native 学习方向 V1.0，评估这份资料值不值得纳入主线。”

“基于 AI Native 学习方向 V1.0，升级为 V1.1。”

版本的价值不是“固定不变”，而是让每一次新增学习都有明确位置、有判断标准、有迭代依据。